ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК

ООО «АйТи Интеграция»

СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер                           Главный бухгалтер

ООО «АйТи Интеграция»                     ПАО «МГТС»

_______________ /Сергеев А.В./            _______________ /Петрова С.В./

«___» ___________ 2026 г.                 «___» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СОТРУДНИКОВ

Шифр: АСРЗП-МГТС-2026

г. Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения ................................................................................ 3

1.1 Полное наименование системы и условное обозначение ................... 3

1.2 Основание для проведения работ ............................................................ 3

1.3 Реквизиты сторон ....................................................................................... 3

1.4 Сроки выполнения работ .......................................................................... 4

1.5 Источник финансирования ...................................................................... 4

1.6 Порядок оформления и предъявления работ ........................................ 5

2 Назначение и цели создания системы ......................................... 5

2.1 Цели и назначение системы ..................................................................... 5

3 Характеристика существующей компьютерной системы........ 6

3.1 Условия эксплуатации существующей системы .................................. 6

3.2 Технические характеристики существующего парка ПК .................. 7

3.3 Характеристики существующего программного обеспечения ......... 8

4 Требования к новой компьютерной системе .............................. 8

4.1 Общие требования к системе ................................................................... 8

4.2 Требования к аппаратному и программному обеспечению ............... 9

5 Состав и содержание работ по вводу в эксплуатацию ........... 11

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «АйТи Интеграция» (ООО «АйТи Интеграция»)

Адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9

ИНН 7701234567, КПП 770101001

Генеральный директор: Ветров А.П.

1.4. Сроки выполнения работ

Общий срок выполнения работ составляет 30 (Тридцать) календарных дней с момента подписания настоящего технического задания.

Этапы внедрения:

1. Обследование и подготовка ТЗ — 3 дня

2. Закупка и поставка оборудования — 10 дней

3. Монтаж, настройка и установка ПО — 7 дней

4. Миграция данных и тестирование — 5 дней

5. Опытная эксплуатация — 3 дня

6. Сдача-приемка работ, обучение — 2 дня

1.5. Источник финансирования

Финансирование работ по созданию и внедрению системы осуществляется за счет собственных средств организации-Заказчика (ПАО «МГТС») в рамках бюджета капитальных вложений на 2026 год.

1.6. Порядок оформления и предъявления работ

1. По завершении каждого этапа работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ.

2. Приемка системы в целом осуществляется комиссией, назначенной приказом по ПАО «МГТС».

3. Результаты приемки оформляются Актом ввода в эксплуатацию АСРЗП-МГТС-2026.

4. Передача отчетной документации осуществляется в электронном и бумажном виде (2 экземпляра).

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Цели и назначение системы

Назначение системы:

Автоматизированная система расчета заработной платы сотрудников (АСРЗП-МГТС-2026) предназначена для автоматизации процессов начисления заработной платы, ведения расчетных листков, формирования отчетности по налогам и сборам, а также интеграции с корпоративной системой кадрового учета ПАО «МГТС».

Цели создания системы:

1. Повышение производительности труда бухгалтеров отдела расчетов заработной платы за счет использования современного высокопроизводительного оборудования и актуального ПО.

2. Обеспечение надежности и бесперебойности процесса расчета заработной платы, исключение простоев, связанных с технической неисправностью устаревшего оборудования.

3. Повышение уровня информационной безопасности при обработке персональных данных сотрудников.

4. Сокращение времени на формирование отчетности перед налоговыми органами и внебюджетными фондами.

5. Обеспечение возможности дальнейшего масштабирования системы в связи с ростом численности персонала.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

3.1. Условия эксплуатации существующей системы

| Параметр | Значение |

|----------|----------|

| Место установки | Отдел бухгалтерии, каб. 401, 402 (бизнес-центр «МГТС-Плаза») |

| Температура помещения | +20…+24 °C |

| Относительная влажность | 40–60% (без конденсата) |

| Запыленность | Низкая, административное помещение |

| Напряжение питания | 220 В ±10%, 50 Гц (ИБП отсутствуют на части рабочих мест) |

| Категория помещения | Административное, не требующее специальной вентиляции |

3.2. Технические характеристики существующего парка ПК

Таблица 1 — Характеристики существующей компьютерной системы (рабочие станции)

| № | Параметр | Значение |

|---|----------|----------|

| 1 | Процессор | Intel Core 2 Duo CPU E7400 (2 ядра, 2.8 ГГц) |

| 2 | Оперативная память (ОЗУ) | 4 ГБ DDR3 |

| 3 | Тип накопителя | HDD 500 ГБ (5400 rpm) |

| 4 | Операционная система | Windows 10 Pro (32-бит) |

| 5 | Сетевое оборудование | Gigabit Ethernet (Realtek) |

| 6 | Количество ПК в отделе | 10 единиц |

| 7 | Год ввода в эксплуатацию | 2017 |

3.3. Характеристики существующего программного обеспечения

Таблица 2 — Характеристики существующего программного обеспечения

| № | Наименование ПО | Версия |

|---|-----------------|--------|

| 1 | Операционная система | Windows 10 Pro (64-bit) |

| 2 | 1С:Предприятие | 7.7 |

| 3 | Microsoft Office | 2010 |

| 4 | Антивирус | Kaspersky Endpoint Security 10 |

| 5 | Браузер | Google Chrome / Firefox |

4. ТРЕБОВАНИЯ К НОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ

4.1. Общие требования к системе

Требования к надежности:

- Обеспечить бесперебойную работу системы в режиме 8/5 (8 часов, 5 дней в неделю) с допустимым временем восстановления после отказа не более 2 часов.

- Организовать автоматическое резервное копирование баз данных не реже 1 раза в сутки.

Требования к безопасности:

- Обеспечить разграничение прав доступа пользователей в соответствии с должностными обязанностями.

- Обеспечить соответствие требованиям ФЗ-152 «О персональных данных».

Требования к производительности:

- Время расчета месячной заработной платы для 5000 сотрудников — не более 30 минут.

- Время открытия расчетного листка сотрудника — не более 3 секунд.

Требования к эргономике:

- Рабочие места оснастить мониторами с диагональю не менее 24 дюймов.

- Обеспечить уровень шума от системных блоков не более 30 дБ.

4.2. Требования к аппаратному и программному обеспечению новой системы

Таблица 3 — Требования к новым рабочим станциям

| № | Компонент | Требование |

|---|-----------|------------|

| 1 | Процессор | Intel Core i5-13500 (14 ядер) или AMD Ryzen 7 7700 |

| 2 | Тактовая частота процессора | 2.5 ГГц (базовая) / до 4.8 ГГц (в turbo) |

| 3 | Частота шины | 100 МГц |

| 4 | Материнская плата | B760 / B650 |

| 5 | Чипсет | Intel B760 / AMD B650 |

| 6 | Тип используемой ОЗУ | DDR5 32 ГБ (2x16 ГБ, частота 5200 МГц) |

| 7 | Видеоадаптер | Интегрированный или дискретный |

| 8 | Графический процессор | Intel UHD Graphics / AMD Radeon |

| 9 | Жесткий диск | SSD NVMe M.2 1 ТБ |

| 10 | Интерфейс подключения HDD | PCIe 4.0 |

| 11 | Оптический привод | Не требуется |

| 12 | Корпус | Mid Tower с улучшенной вентиляцией |

| 13 | Дополнительные возможности | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 |

| 14 | Дополнительные устройства | ИБП 1000 ВА (online) |

| 15 | Монитор | 27" QHD (2560x1440), IPS-матрица |

| 16 | Приблизительная стоимость | 80 000 руб. (рабочая станция) |

Таблица 4 — Требования к программному обеспечению новой системы

| № | Категория ПО | Наименование | Лицензия |

|---|--------------|--------------|----------|

| 1 | Операционная система | Windows 11 Pro (64-bit) | Корпоративная лицензия (10 шт.) |

| 2 | Специализированное ПО | 1С:Зарплата и управление персоналом 8.3 (ПРОФ) | Корпоративная лицензия на 10 рабочих мест |

| 3 | Офисный пакет | Microsoft 365 Apps for Business | Годовая подписка (10 пользователей) |

| 4 | Антивирусное ПО | Kaspersky Endpoint Security Cloud | Лицензия на 10 устройств, 12 мес. |

| 5 | Резервное копирование | 1С:Резервное копирование + Veeam Agent | Включено в лицензию 1С |

| 6 | СУБД | Microsoft SQL Server 2022 Standard | Для сервера |

Таблица 5 — Требования к серверному оборудованию (для централизованной базы данных)

| № | Компонент | Требование |

|---|-----------|------------|

| 1 | Процессор | Intel Xeon Silver 4314 (2.4 ГГц, 16 ядер) |

| 2 | Оперативная память | 128 ГБ DDR4 ECC Registered |

| 3 | Дисковая подсистема | RAID 10 (4 x SSD SAS 960 ГБ), полезный объем 1.8 ТБ |

| 4 | Сетевая подсистема | 2 x 10 Гбит/с (SFP+) в агрегации |

| 5 | Операционная система сервера | Windows Server 2022 Standard |

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Подготовительные работы:

- Согласование графика работ с Заказчиком.

- Закупка оборудования и ПО.

- Подготовка помещений (обеспечение электропитания, кондиционирования).

2. Демонтаж старого оборудования:

- Отключение существующих ПК.

- Архивирование данных с устаревших рабочих станций.

- Вывоз оборудования (по акту списания).

3. Монтаж и пусконаладочные работы:

- Установка новых рабочих станций и сервера.

- Прокладка (замена) сетевых кабелей, настройка коммутаторов.

- Установка операционных систем и прикладного ПО.

- Настройка сервера баз данных и развертывание информационной базы 1С.

4. Миграция данных:

- Перенос архивных данных из 1С 7.7 в 1С 8.3.

- Проверка целостности и корректности перенесенных данных.

5. Тестирование:

- Проведение тестового расчета заработной платы.

- Проверка работоспособности всех компонентов системы.

6. Опытная эксплуатация:

- Параллельная работа старой и новой систем в течение 5 рабочих дней.

- Фиксация замечаний и их устранение.

7. Обучение персонала:

- Проведение инструктажа для сотрудников бухгалтерии (8 академических часов).

- Передача инструкций пользователя.

8. Сдача-приемка работ:

- Подписание Акта ввода в эксплуатацию.

- Передача технической документации (схемы сети, пароли, лицензионные ключи).

Разработал:

Ведущий инженер отдела внедрения

ООО «АйТи Интеграция»

_______________ /Иванов И.И./